Pubblicazione ex art. 18 della L.R. n. 22/08

|  | COMUNE DI PARTANNA LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI Città d’Arte e Turistica |
| --- | --- |

#### Copia di Deliberazione della Giunta Municipale

##### N. 252               del   04-11-2019

| OGGETTO: | Lavori di "Acquisizione e restauro dell'immobile denominato Cine Astro" a adibire a centro di aggregazione sociale sito nel Comune di Partanna.Approvazione Progetto impianto audio-video e arredi. Approvazione Rimodulazione quadro economico nelle somme in amministrazione. |
| --- | --- |

L'anno  duemiladiciannove del giorno  quattro del mese di novembre alle ore 19:00 e seguenti, nel Municipio di Partanna, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone dei Signori:

| CATANIA NICOLO' | SINDACO | P |
| --- | --- | --- |
| LA ROSA NICOLO' | ASSESSORE | P |
| BULGARELLO ANGELO | ASSESSORE | P |
| ZINNANTI ANTONINO | ASSESSORE | P |
| MAGGIO NOEMI | ASSESSORE | P |

Risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

Presiede l’adunanza il SINDACO, CATANIA NICOLO'.

Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO GENERALE, Nastasi Doriana.

Il Presidente, constatatane la validità per il numero degli Assessori presenti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare  sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

| OGGETTO: | Lavori di "Acquisizione e restauro dell'immobile denominato Cine Astro" a adibire a centro di aggregazione sociale sito nel Comune di Partanna.Approvazione Progetto impianto audio-video e arredi. Approvazione Rimodulazione quadro economico nelle somme in amministrazione. |
| --- | --- |

TESTO DELLA PROPOSTA

PREMESSO:

Che con deliberazione di Giunta Municipale n. 68 del 23.04.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ““Acquisizione e restauro dell’immobile denominato “Cine Astro” a adibire a centro di aggregazione sociale” sito nel Comune di Partanna, Redatto dall’Arch. Gianluca Riggio  per l’importo complessivo di Euro 1.300.000,00, di cui Euro 450.000,00 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza e costo manodopera ed Euro 850.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione,

Che a seguito di procedura di pubblico incanto i lavori sono sati aggiudicati alla Ditta Improject s.r.l. con sede in Alcamo via Nino Bixio n. 84, P.IVA 02511090819, consegnati alla stessa in via d’urgenza  (art. 153, comma 4, e art.. 1544 comma 3 del regolamento n. 207/2010) in data 15.09.2016, e hanno avuto concreto inizio il 23.09.2016;

Che il contratto d’appalto per i lavori in oggetto con la ditta di cui al superiore punto  è stato stipulato in data 03.11.2016 Rep. n. 4995 e registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Castelvetrano in data 04.11.2016 al n. 2100 serie 1T;

Che a seguito dell’aggiudicazione dei lavori  si è proceduto alla rimodulazione del quadro economico così come riportato nel D.D.G. n. 448 del 14.03.2017 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità con il quale è stato assunto l’impegno di €. 1.080.891,15 codificato al n. U.2.03.01.02.003 “contributi agli investimenti a comuni”, quale quota da imputare al cap. 672457 del bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2017

Che Durante  la fase di esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di apportare alcune modifiche alle opere progettate  che comportano discostamenti sulle quantità previste, oltre l’introduzione di nuove lavorazioni per la cui esecuzione sono stati concordati dei nuovi prezzi desunti sia dal Prezziario Regionale anno 2013, vigente all’atto dell’offerta che da regolari analisi riferite alla data dell’offerta, come meglio  specificato nella relazione tecnica della DD.LL. allegata alla perizia  e nella relazione istruttoria a firma del RUP;

Che con determinazione dirigenziale n. 390 del 03.10.2017 sono state approvate le suddette modifiche al progetto principale nonchè il relativo schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

Che con D.R.S. n. 1205 del 27 maggio 2019 il Dirigente dell’Ente finanziatore Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità prende atto della  superiore perizia.

CONSIDERATO

Che l’acquisizione dell’immobile “Cine Astro”   ha comportato una spesa inferiore a quella della previsione progettuale pari ad €. 77.095,25 e, inoltre, si sono registrate delle economie tra le somme a disposizione dell’Amministrazione ;

Che nel  quadro economico del  progetto principale , tra le somme a disposizione dell’A.C., alla voce b1), era stata già prevista una somma per arredi ed opera di completamento pari ad €. 100.000,00

Che l’Amministrazione ha ritenuto di utilizzare le economie riscontrate nelle somme in Amministrazione per la predisposizione di un progetto audio-video ed arredi adeguato alle finalità della struttura   ed a tal fine è stato richiesto all’arch. Gianluca Riggio di predispore il relativo  progetto.

Che in adempimento a quanto richiesto il professionista in data 26.09.2019, con nota prot. N. 21887  ha trasmesso gli elaborati costituenti il progetto di impianto Audio-Video ed arredi relativo  ai lavori di “Acquisizione e restauro dell’immobile denominato “Cine Astro” a adibire a centro di aggregazione sociale” sito nel Comune di Partannae di seguito richiamati:

Relazione tecnica descrittiva

Planimetria con posizionamento apparecchiature Audio-Video

Elenco prezzi

Computo metrico forniture

Piano di manutenzione

Capitolato attrezzature e strumentazioni  informatiche

Distinta delle competenze tecniche

Quadro economico

Che il quadro economico del progetto originario “Acquisizione e restauro dell’immobile denominato “Cine Astro” da adibire a centro di aggregazione sociale”, rimodulato nelle somme a disposizione dell’Amministrazione, per effetto del nuovo progetto Audio-Videoed arredi, non comporta un aumento della spesa ma si mantiene nei limiti della somma originariamente approvata e finanziata :

QUADRO ECONOMICORIMODULATO A SEGUITO DEL NUOVO PROGETTO AUDIO-VIDEO e ARREDI

A) Importo dei lavori:                    			€   489.639,77

A1. Oneri per la sicurezza				€     15.789,28

A2. Costo netto manodopera incluso nei lavori 	€     77.223,95

Totale oneri a detrarre       				€     93.013,23

Importo dei lavori a base d'asta			€   396.626,54

Ribasso d’asta del 53,900% 	€.  213.781,71

IMPORTO CONTRATTUALE				          €.275.858,06

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:

b1. Acquisto Arredi ed opere di completamento	€    177.094,31

b2. IVA sui lavori 10% 					€      27.585,81

b3. Spese tecniche generali (progettazione esecutiva

Direzione lavori, misure contabilità e Sicurezza)	€    103.617,65

b4. IVA e oneri di legge (Comp. Tecniche)		€      27.103.77

b5. Incentivo di cui  art. 92 D.Lgs. 163/2006 		€        6.365,32

b6. Oneri  conferimento discarica(compresa I.V.A)	€        8.710,34

b7.  Spese  gara (comprensive di contributo AVCP)	€           600,11

b8.  Acquisizione immobile comprensivo di tasse	€    437.904,75

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€    788.982,06   €.    788.982,06

C) Ribasso d’asta:

c1. Ribasso d’asta sui lavori (pari al 53,900%)		€.   213.781,71

c2. IVA sul ribasso d’asta				€.    21.378,17

ECONOMIE DA  RIB. D’ASTA COMPRENSIVO DI IVA 	€.  235.159,88    €.    235.159,88

IMPORTO TOTALE DELL’INTERVENTO  (A+B+C)    	€. 1.300.000,00

Che tale rimodulazione è rispondente alle indicazioni dell’Amministrazione e quindi meritevole di approvazione .

Che sulla rimodulazione in oggetto non sono necessari ulteriori pareri e/o autorizzazioni.

Che  tale rimodulazione trova copertura nel quadro economico tra le somme a disposizione dell’Amministrazione  che offre la disponibilità finanziaria necessaria e non produce nessun aggravio di spesa rispetto alle somme finanziate e non intacca le economie relative al ribasso d’asta;

VISTA la relazione istruttoria  a firma dell’Ing. Nino Pisciotta, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, che approva   in linea tecnica, ai sensi della normativa vigente;

VALUTATA la necessità di procedere con urgenza all’approvazione del Progetto di detta rimodulazione  per accelerare l’esecuzione delle opere residue.

- CONSIDERATO che le opere progettate sono conformi, ai sensi del DPR 207/2010 come recepito dalla L.R. n. 12 del 12/07/2011 nelle parti non soppresse, allo strumento urbanistico esistente (PRG);

- VISTA la Legge Regionale n. 12 del 12/07/2011;

- VISTO il D. Lgs. vo n. 50/2016;

- VISTO il D. Lgs. vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- VISTO il D. P. R. n. 207/2010 del 05.10.2010 Reg. di Esecuz. E Attuaz. del D. Lgs. vo n. 163/2006 nelle parti non soppresse;

PROPONE

- DI APPROVARE il progetto   di impianto Audio-Video e Arredi,  relativo  ai lavori di “Acquisizione e restauro dell’immobile denominato “Cine Astro” da adibire a centro di aggregazione sociale” sito nel Comune di Partannae descritto in narrativa, così come meglio evidenziato negli elaborati allegati alla presente:

Relazione tecnica descrittiva

Planimetria con posizionamento apparecchiature Audio-Video

Elenco prezzi

Computo metric furniture

Piano di manutenzione

Capitolato attrezzature e strumentazioni informatiche

Distinta delle competenze tecniche

Quadro economico

- DI APPROVARE, il nuovo quadro economico del progetto originario “Acquisizione e restauro dell’immobile denominato “Cine Astro” da adibire a centro di aggregazione sociale”, rimodulato nelle somme a disposizione dell’Amministrazione, per effetto del nuovo progetto Audio-Video e arredi predisposto dal Direttore dei lavori  arch. Gianluca Riggio,  pervenuto in data 26.09.2019  prot. n. 21887 concludente nell’importo complessivo di progetto pari ad Euro 1.300.000,00,  secondo ilseguente quadro economico

QUADRO ECONOMICORIMODULATO A SEGUITO DEL NUOVO PROGETTO AUDIO-VIDEO

A) Importo dei lavori:                                                 	€   489.639,77

A1. Oneri per la sicurezza				€     15.789,28

A2. Costo netto manodopera incluso nei lavori 		€     77.223,95

Totale oneri a detrarre       				€     93.013,23

Importo dei lavori a base d'asta				€   396.626,54

Ribasso d’asta del 53,900%                                         	€.  213.781,71

IMPORTO CONTRATTUALE		€.275.858,06

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:

b1. Acquisto Arredi ed opere di completamento		€    177.094,31

b2. IVA sui lavori 10% 					€      27.585,81

b3. Spese tecniche generali (progettazione esecutiva

Direzione lavori, misure contabilità e Sicurezza)	€    103.617,65

b4. IVA e oneri di legge (Comp. Tecniche)		€      27.103.77

b5. Incentivo di cui  art. 92 D.Lgs. 163/2006 		€        6.365,32

b6. Oneri per conferimento discarica (compresa I.V.A)	€        8.710,34

b7.  Spese per gara (comprensive di contributo AVCP)€           600,11

b8.  Acquisizione immobile comprensivo di tasse	€    437.904,75

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 		            € 788.982,06       	   		€. 788.982,06

C) Ribasso d’asta:

c1. Ribasso d’asta sui lavori (pari al 53,900%)	€.   213.781,71

c2. IVA sul ribasso d’asta				€.    21.378,17

ECONOMIE DA  RIB. D’ASTA COMPRENSIVO DI IVA 	€.  235.159,88    	                €.  235.159,88

IMPORTO TOTALE DELL’INTERVENTO  (A+B+C)    	                            €. 1.300.000,00

- DI DARE ATTO che la suddetta rimodulazione non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto originariamente approvato , non tiene conto delle economie relative   al ribasso d’asta e non altera la sostanza del progetto,

- DI CONFERMARE l’imputazione di spesa relativa al quadro economico rimodulato, nella somma stanziata per l’esecuzione dei lavori di cui al D.D.G. n. 3252 del 27.11.2014 e successive.

- DI DARE ATTO che le nuove lavorazioni sono ritenute urgenti ed indifferibili e finalizzate alla piena efficienza e fruizione dell’immobile denominato “Cine Astro” da adibire a centro di aggregazione sociale.

- DI INCARICARE il responsabile dell’Area III di adottare tutti gli atti consequenziali;

- DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva al fine di consentire la trasmissione all’assessorato competente per l’adozione del decreto di approvazione e rimodulazione del nuovo quadro economico.

###### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista		la proposta che precede;

Visto	che sulla proposta di cui all’oggetto il Responsabile del III SETTORE - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI ha espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica;

Visto	che il Responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;

Ad unanimità di voti resi ed accertati nei modi di legge;

###### D E L I B E R A

di approvare e far propria la proposta di deliberazione come sopra riportata e che qui si intende integralmente riprodotta.

Con separata votazione unanime favorevole dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. del 3.12.1991, n. 44.

| OGGETTO: | Lavori di "Acquisizione e restauro dell'immobile denominato Cine Astro" a adibire a centro di aggregazione sociale sito nel Comune di Partanna.Approvazione Progetto impianto audio-video e arredi. Approvazione Rimodulazione quadro economico nelle somme in amministrazione. |
| --- | --- |

P A R E R I

### Parere del Responsabile in merito alla regolarità tecnica

Il sottoscritto Pisciotta Nino, responsabile del III SETTORE - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere Favorevole.

Partanna, lì 31-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Firmato

F.to ING. Pisciotta Nino

Parere del Responsabile in merito alla regolarità contabile

Il sottoscritto Giambalvo Giovanni, responsabile dei servizi finanziari, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere Visto.

## Partanna, lì 04-11-2019

## IL RAGIONIERE GENERALE

Firmato

F.to DOTT. Giambalvo Giovanni

Il presente verbale è stato letto e sottoscritto come appresso:

| L’ASSESSORE ANZIANO | IL SINDACO | IL VICE SEGRETARIO GENERALE |
| --- | --- | --- |
| F.to LA ROSA NICOLO' | F.to SIG. NICOLO' CATANIA | F.to DOTT.SSA Nastasi Doriana |

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio,

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, 2° comma della L.R. 44/91 è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Comunale,  04-11-2019

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA Nastasi Doriana

CERTIFICATO DIPUBBLICAZIONE

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio,

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44, è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05.11.2019  al 20.11.2019 ,

Dalla Residenza Comunale, Lì ________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA Nastasi Doriana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio,

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04-11-2019

Dalla Residenza Comunale, Lì 04.11.2019

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA Nastasi Doriana

Copia conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza Comunale, Lì 05-11-2019

IL RESPONSABILE

DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA